Protokoll Nr. 9

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | Ziel der Sitzung ist Ziele und Nichtziele definieren und. |
| Datum: | Donnerstag, 7. März 2019 |
| Zeit: | 15:30-Uhr |
| Ort: | FHNW Brugg/Windisch Sitzungszimmer 1.337 |
| Teilnehmende: | Pascal Puschmann  Lukas von Däniken  Simon Rohrer  Claudio Alfare  Marco Binder (Protokoll)  Niklaus Schwegler (Sitzungsleiter) |
|  |  |
| Entschuldigt: |  |
|  |  |
| Protokollkopie an: |  |
|  |  |

**Traktandenliste**

1. **Begrüssung**
2. **Zusammentragen Ziele und Nichtziele**
3. **Präsentation Softwarekonzept**
4. **Weiteres Vorgehen**
5. **Varia**
6. **Termin nächste Sitzung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Traktanden** | | **Wer** | **Zeit** |
| 1. | Begrüssung | Nik | 1’ |
| 2. | **Zusammentragen Ziele und Nichtziele** | Alle | 10’ |
| 3. | Präsentation Softwarekonzept | Pascal | 15 |
| 4. | Weiteres Vorgehen | Alle | 20 |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. | Varia | Alle | 3’ |
| 8. | Termin nächste Sitzung | Nik | 1’ |
| **Protokoll** |  | **Wer** | **Termin** |
| 1. | **Alle waren anwesend.** |  |  |
| 2. | **Bisher wurden nur die Ziele an die Software definiert, da die Recherche zum Theoretischen Teil noch nicht abgeschlossen worde. Die Ziele finden sich auf GitHub.**  **Die Technischen Ziele sollen bis Sonntag, 10. März stehen.** | Pascal  Claudio  Lukas  Marco |  |
| 3. | **Die Notiz zum Softwarekonzept findet sich handschriftlich auf GitHub. Zusätzlich zum Konzept ist auch bereits ein grosser Teil des Pflichtenhefts bezüglich der Software geschrieben und die GUI selber wurde erstellt.**  **Weiterhin offen sind die Arbeitspakete zu MVC-Pattern und dem Testkonzept. Claudio wird sich dieser annehmen.** | Pascal  Claudio |  |
| 4 | **Nächste Woche muss die Grundlage zur Fertigstellung des Pflichtenhefts stehen. Das heisst, dass ALLE Arbeitspakete definiert sein müssen und dass die Recherche beendet sein muss.**  **Nik wird am Montag den Zeitplan festlegen, danach können die individuellen Arbeiten beginnen.** | Alle |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. | **Claudio benötigt noch einmal Infos zu Github?** |  |  |
| 7. | **Die nächste Sitzung findet ordnungsgemäss am Donnerstag statt, die Zeit wird via Discord noch bestimmt.**  **Gegenstand dieser Sitzung wird es vor allem sein, alle fälligen Arbeitspakete zu verteilen.** |  |  |

Sitzungsleiter: Protokollführer:

**Unterschrift:**

| **Seit** | **Pendenz** | **Wer** | **Termin** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.02.2019 | **Einleitung/Ausgangslage definieren und Hochladen** | Claudio | 10.03.2019 | Offen |
| 28.02.2019 | **Ziele und Nichtziele definieren** | Lukas&Marco | 07.03.2019 | Done |
| 28.02.2019 | **Arbeitspakete Schüren** | Lukas&Marco | 10.03.2019 | Offen |
| 6.03.19 | **MVC-Pattern & Testkonzept schreiben und hochladen** | Claudio (Pascal) | 14.03.2019 | Offen |
| 6.03.19 | **Zeitplan festsetzen** | Nik | 11.03.19 | Offen |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |